| Agente de Inteligencia Artificial Verificador de Asignaturas y Solicitudes de Reconocimiento. | Se propone un asistente inteligente que PROCESARÁ EXPEDIENTES DE RECONOCIMIENTO DE TÍTULOS ACADÉMICOS, analizará documentos digitalizados, cotejará datos con planes de estudio, ASIGNATURAS, UNIDADES VALORATIVAS (UV) Y ACUERDOS DEL CES, TAMBIÉN VALIDARÁ BOLETAS de pago de forma automática. |
| --- | --- |

### Perfil del proyecto: Agente de IA Verificador de Asignaturas.

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

DES-UNAH.

GRUPO # 6.

Isaac Jacob Trejo Toro (Coordinador)

Aleyda Lizett Romero Escobar

María Ninoska Baldelomar Leclair

Cleopatra Isabel Duarte Gálvez

Sara Nicanor Ramos Banegas

Edis Adaly Oliva Ramírez,

Laura Rocío Marroquín y

Elisa Isabel Rivera Amador.

1. Título del Proyecto Agente de Inteligencia Artificial Verificador de Asignaturas y Solicitudes de Reconocimiento.

2. Resumen Ejecutivo

El proyecto surge para modernizar y agilizar los procesos de la Dirección de Educación Superior (DES), ya que la verificación manual de expedientes es lenta y propensa a errores. Se propone un asistente inteligente que analizará documentos digitalizados (PDF, Word), cotejará datos con planes de estudio y validará boletas de pago de forma automática. Este agente procesará expedientes de reconocimiento de títulos académicos, verificando la coherencia de los datos del solicitante, asignaturas, unidades valorativas (UV) y acuerdos del CES, también detectará y validará boletas de pago, extrayendo los valores claves. Se espera que el proyecto aumente la eficiencia institucional, reduzca los tiempos de respuesta, transparencia en la validación de la información y mejore la calidad del servicio al público.

3. Objetivo del Proyecto El objetivo principal es validar la información académica de quienes solicitan el reconocimiento de títulos universitarios de grado o posgrado ante la DES-UNAH. Esto incluye cotejar datos personales, académicos y administrativos con los registros oficiales y planes de estudio aprobados por el CES.

4. Objetivos Específicos

- Automatizar la verificación de expedientes de reconocimiento de títulos.

- Cotejar automáticamente asignaturas, códigos y UV  o créditos contra los archivos oficiales: TOTAL PLANES.xls y CONTROL DE PLANES DE ESTUDIO.xlsx.

- Validar la autenticidad de las boletas de pago de constancia y reconocimiento.

- Reducir los errores humanos en el análisis de solicitudes.

- Agilizar los tiempos de respuesta de la DES para fortalecer la transparencia y eficiencia institucional.

Metodología y Plan de Implementación La metodología es iterativa y centrada en el usuario, incluyendo diagnóstico, diseño, integración tecnológica, validación y mejora continua. El plan de implementación se divide en cuatro semanas:

- Semana 1: Planificación y diseño. Se analizan los requisitos y se definen las funcionalidades y la arquitectura del agente de IA.

- Semana 2: Desarrollo técnico. Se implementa la extracción de datos, el OCR y la comparación con los archivos de referencia.

- Semana 3: Integración y pruebas. Se realizan pruebas con expedientes reales, se validan las boletas y se hacen ajustes técnicos.

- Semana 4: Despliegue y validación. Se implementa el agente de forma oficial, se recoge la retroalimentación de los usuarios y se genera un informe final.

| Semana | FASE | ACTIVIDADES |
| --- | --- | --- |
| Semana 1 | Planificación y diseño. Se analizan los requisitos y se definen las funcionalidades y la arquitectura del agente de IA. | Reunión inicial, análisis de requisitos, definición de funcionalidades del agente y arquitectura. |
| Semana 2 | Desarrollo técnico | Implementación de extracción de datos, OCR y comparación con archivos de referencia. |
| Semana 3 | Integración y pruebas | Ejecución de pruebas con expedientes reales, validación de boletas y ajustes técnicos. |
| Semana 4 | Despliegue y validación | Implementación oficial del agente, retroalimentación de usuarios, informe final. |

5. Fuentes de Información Utilizadas

Para la verificación, el agente de IA utiliza las siguientes fuentes de información:

- Solicitud de Reconocimiento (PDF).

- Título universitario (grado y/o posgrado).

- Certificación de estudios.

- Documento de identidad (ID).

- Recibos de pago.

- Archivo Excel “TOTAL PLANES.xls”.

- Archivo Excel “CONTROL DE PLANES DE ESTUDIO.xlsx”.

6. Proceso de Verificación El proceso de verificación sigue un flujo estructurado para analizar cada expediente.

  - Recepción de documentos: Los documentos del solicitante se reciben en formato PDF: solicitud, título, certificación de estudios, ID y copias de recibos de pagos).

  - Extracción de datos: Se extraen datos clave como: nombre completo, número de expediente, ID, domicilio, estado civil, y detalles del título (número, acta, folios, fecha de emisión).

  - Verificación académica: El sistema compara las asignaturas, códigos y UV con el archivo TOTAL PLANES.xls. Luego valida el número total de asignaturas y UV con el archivo CONTROL DE PLANES DE ESTUDIO.xlsx. También se confirma el número de    acuerdo del CES,

  - Índice académico y la duración de la carrera,

  - Se identifican las asignaturas por suficiencia o equivalencia.

  - Validación de pagos: Se identifican y extraen datos de las boletas de pago de constancia y reconocimiento.

  - Generación del informe final: Se crea un informe detallado que incluye todos los hallazgos y puntos enumerados.

10. Recursos Necesarios

- Recursos Humanos: analistas, expertos en educación, expertos en IA

- Recursos Tecnológicos: Herramientas de IA (Copilot, OCR, procesamiento de texto), hojas de cálculo (TOTAL PLANES.xls, CONTROL DE PLANES DE ESTUDIO.xlsx) e infraestructura informática segura.

- Recursos Logísticos: Acceso a expedientes, boletas de pago, planes de estudio y un espacio de pruebas controlado.